## 企业安全生产责任落实情况检查表

________市_______县（区）                                                    （工程名称）

| 项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 安全生产责任制落实情况 | 是否建立安全责任制 各级各部门是否执行责任制 经济承包中是否有安全生产指标 是否制定各工种安全技术操作规程 是否按规定配备专(兼)职安全员 管理人员责任制考核是否合格 企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格 安全生产标准化建设，是否实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化 企业主要负责人落实安全生产“八个一次”（即企业主要负责人应每个月至少带队检查一次安全生产工作，每季度至少组织专题研究一次安全生产工作，每年至少组织召开一次安全生产总结会、主持召开一次安全生产工作分析会、组织签订一次全员岗位安全生产责任书、给员工上一次安全生产辅导课、参加一次安全生产应急救援演练、参加一次安全生产知识技能培训）的情况。 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 目标管理 | 是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 是否进行安全责任目标解 是否有责任目标考核规定 考核办法是否落实 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 施工组织设计 | 施工组织设计中是否有安全措施 施工组织设计是否审批 专业性较强项目，是否单独编制专项安全施组 安全措施是否全面 安全措施是否有针对性 安全措施是否落实 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 部(项)工程安全技术交底 | 是否有书面安全技术交底 交底是否有针对性 交底是否全面 交底是否履行签字手续 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 安全检查 | 是否有定期安全检查制度 安全检查是否有记录 检查出事故隐患整改是否做到定人定时间定措施 对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 安全教育 | 是否有安全教育制度 新入厂工人是否进行三级安全教育 是否有具体安全教育内容 变换工种时是否进行安全教育 作业人员是否懂本工种安全技术操作规程 施工管理人员是否按规定进行年度培训 专职安全员是否按规定进行年度培训考核或考核是否合格 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 班前安全活动 | 是否建立班前安全活动制度 班前安全活动是否有记录 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 特种作业持证上岗 | 是否经培训从事特种作业 是否持操作证上岗 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 工伤事故处理 | 工伤事故是否按规定报告 工作事故是否按事故调查析规定处理 是否建立工伤事故档案 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 安全标志 | 是否有现场安全标志布置总平面图 现场是否按安全标志总平面图设置安全标志 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |

检查人员签名：                                       日期：

施工单位项目经理确认：                               监理单位总监确认：

- 高处作业安全防护情况检查表

________市_______县（区）                                                              （工程名称）

| 项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处作业安全防护措施设置情况 | 安全帽 | 现场工人是否全部戴安全帽 安全帽是否符合标准 是否按规定佩戴安全帽 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 安全网 | 在建工程外侧是否用密目安全网封闭 安全网规格、材质是否符合要求 安全网是否取得建筑安全监督管理部门准用证 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 安全带 | 现场高处作业工人是否系安全带 安全带系挂是否符合要求 安全带是否符合标准 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 预留洞口、坑井防护 | 是否有防护措施 防护措施是否符合要求或是否严密 防护设施是否形成定型化、工具化 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 楼梯口、电梯井口 | 是否有防护措施 电梯井内每隔两层(不大于10m)是否设置一道平网 防护设施是否形成定型化、工具化 防护措施是否符合要求或是否严密 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 通道口 | 是否有防护棚 防护是否严、防护棚是否牢固、材质是否符合要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 阳台、楼板、屋面等 | 临边是否有防护 临边防护是否严、是否符合要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |

检查人员签名：                                       日期：

施工单位项目经理确认：                               监理单位总监确认：

- 重大危险源管理安全检查用表

________市_______县（区）                                                              （工程名称）

| 重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的） |  |  |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深基坑 | □有□无 深基坑 | □开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 □开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  |
| 2 | 高大模板 | □有□无 高大模板 | 1) 工具式模板工程：□滑模、□爬模、□飞模工程。 2) 混凝土模板支撑工程：□搭设高度在8m及以上；□搭设跨度在18m及以上；□施工总荷载在15kN/m2及以上；□集中线荷载在20kN/m及以上。 3) 承重支撑体系：□用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。 |  |
| 3 | 起重吊装和安装拆除 | □有□无 超过一定规模的起重吊装设备 | 1) □采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 2) □起重量300kN及以上的起重设备安装工程；R高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 3) 超过一定规模的起重吊装设备共 台，其中存在问题起重设备共 台。 |  |
| 4 | 脚手架 | □有□无 超过一定规模的脚手架 | 1) □搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程； 2) □提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程； 3) □架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 |  |
| 5 | 爆破与拆除 | □有□无 采用爆破拆除的工程 | 1) □码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 2) □可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 3) □文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 |  |
| 6 | 人货两用施工电梯 | □有□无 施工电梯 | 1) □施工电梯未经检测合格即投入使用；□防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废；□防坠安全器未实行年度标定；□操作人员无证操作；□存在其它严重安全隐患。 2) 施工电梯共 台，其中存在问题电梯共 台。 |  |
| 7 | 临时活动 板房 | □有□无 临时活动板房 | 1) □未达到A级燃烧性能等级。 2) □未编制安装施工方案，无板房验收记录。 3) □存在其它严重安全隐患。 |  |
| 8 | 其它 | □有□无施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 □有□无跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；□有□无跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 □有□无开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 □有□无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 □有□无采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 |  |  |

检查人员签名：                                       日期：

施工单位项目经理确认：                               监理单位总监确认：

- 危险性较大的分部分项工程检查表

________市_______县（区）                                         （工程名称）

| 项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 坑 支 护 | 施工方案 | 基础施工是否有支护方案 施工方案是否有针对性、是否能指导施工 基坑深度超过5m是否有专项支护设计、是否有专家论证 支护设计及方案是否经上级审批 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 临边防护 | 深度超过2m基坑施工是否有临边防护措施 临边及其它防护是否符合要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 坑壁支护 | 坑槽开挖设置安全边坡是否符合安全要求 特殊支护作法是否符合设计方案 支护设施已产生局部变形又是否采取措施调整 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 排水措施 | 基坑施工是否设置有效排水措施 深基础施工降水-是否有防止临近建筑危险沉降措施 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 坑边荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离是否小于设计规定 机械设备施工与槽边距离是否符合要求-是否有措施 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 上下通道 | 人员上下是否有专用通道 设置通道是否符合要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 土方开挖 | 施工机械进场是否经验收 挖土机作业时-是否有人员进入挖土机作业半径内 挖土机作业位置是否稳定、安全 司机是否有证作业 是否按规定程序挖土 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 基坑支护变形监测 | 是否按规定进行基坑支护变形监测 是否按规定对毗邻建筑物、重要管线和道路进行沉降观测 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 作业环境 | 基坑内作业人员是否有安全立足点 垂直作业上下是否有隔离防护措施 是否设置足够照明设施 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
| 模 板 工 程 | 施工方案 | 模板工程是否有施工方案或施工方案是否经审批 是否根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 支撑体系 | 现浇混凝土模板支撑系统是否有设计计算 支撑系统是否符合设计要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 高大模板 | 支撑高度超过8m或搭设跨度超过18m或施工总荷载大于10kN/㎡或集中线荷载大于15kN/m是否有专项方案、是否有专家论证 | £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 立柱稳定 | 支撑模板立柱材料是否符合要求 立柱底部是否有垫板或用砖垫高 是否按规定设置纵横向支撑 立柱间距是否符合规定 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 施工荷载 | 模板上施工荷载是否超过规定 模板上堆料是否均匀 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 模板存放 | 大模板存放是否有防倾倒措施 各种模板存放是否整齐、过高等是否符合安全要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 支拆模板 | 2m以上高处作业是否有可靠立足点 拆除区域是否设置警戒线且是否有监护人 悬空模板是否拆除 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 模板验收 | 模板拆除前是否经拆模申请批准 模板工程是否有验收手续 验收单是否有量化验收内容 支拆模板是否进行安全技术交底 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 作业环境 | 作业面孔洞及临边是否有防护措施 垂直作业上下是否有隔离防护措施 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
| 落 地 式 外 脚 手 架 | 施工方案 | 脚手架是否有施工方案 脚手架高度超过规范规定是否有设计计算书或是否经审批 施工方案是否能指导施工 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 立杆基础 | 每10延长米立杆基础是否平实、是否符合方案设计要求 每10延长米立杆缺少底座、垫木 每10延长米是否有扫地杆 每10延长米木脚手架立杆是否埋地或是否有扫地杆 每10延长米是否有排水措施 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 架体与建筑结构拉结 | 高度在7m以上架体是否与建筑结构拉结 拉结是否坚固 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板是否满铺 脚手板材质是否符合要求 是否有探头板 脚手架外侧是否设置密目网、网间是否严密 施工层是否设1.2m高防护栏杆和挡脚板 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 杆件间距与剪刀撑 | 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距是否超过规定要求 是否按规定设置剪刀撑 剪刀撑是否沿架高度连续设置或角度是否符合要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 交底与验收 | 脚手架搭设前是否有交底 脚手架搭设完毕是否办理验收手续 是否有量化验收内容 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 小横杆设置 | 立杆与大横杆交点处是否设置小横杆 小横杆是否只固定一端、单排架子小横杆插入墙内是否小于24cm | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 杆件搭接 | 立杆、大横杆搭接长度小于1.5m 钢管立杆是否有采用搭接的 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 架体内封闭 | 施工层以下每隔10m是否用平网或其他措施封闭 施工层脚手架内立杆与建筑物之间是否进行封闭 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 脚手架材质 | 木杆直径、材质是否合要求 钢管是否有弯曲、锈蚀严重的情况 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 通道 | 架体是否设上下通道 通道设置是否符合要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 卸料平台 | 卸料平台是否经设计计算 卸料平台搭设是否符合设计要求 卸料平台支撑系统是否与脚手架连结 卸料平台是否有限定荷载标牌 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
| 悬 挑 式 脚 手 架 | 施工方案 | 脚手架是否有施工方案、设计计算书或是否经上级审批 施工方案中搭设方法是否有具体内容 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 悬挑梁及架体稳定 | 外挑杆件与建筑结构连接是否牢固 悬挑梁安装是否符合设计要求 立杆底部固定是否牢 架体是否按规定与建筑结构拉结 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 脚手板 | 脚手板铺设是否严密牢固 脚手板材质是否符合要求 是否有探头板 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 荷载 | 脚手架荷载是否超过规定 施工荷载堆放是否均匀 是否有交底记录 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 交底与验收 | 脚手架搭设是否符合方案要求 每段脚手架搭设后-是否有验收资料 是否有交底记录 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 杆件间距 | 每10延长米立杆间距是否超过规定 大横杆间距是否超过规定 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 架体防护 | 施工层外侧是否设置1．2m高防护栏杆、是否设18cm高挡脚板 脚手架外侧是否挂密目式安全网或网间是否严密 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 层间防护 | 作业层下是否有平网或其他措施防护 防护是否严密 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 脚手架材质 | 杆件直径、型钢规格及材质是否符合要求 | £符合要求 £不符合要求 |  |
| 门 型 脚 手 架 | 施工方案 | 脚手架是否有施工方案-；施工方案是否符合规范要求 脚手架高度超过规范规定、是否有设计计算书或是否经上级审批 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 架体基础 | 脚手架基础是否平实、是否有垫木 脚手架底部是否设置扫地杆 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 交底与验收 | 脚手架搭设是否有交底 是否办理分段验收手续 是否有交底记录 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 杆件、锁件 | 是否按说明书规定组装-有漏装杆件和锁件 脚手架组装是否牢、紧固是否合要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 脚手板 | 脚手板是否满铺-离墙是否小于10cm 脚手板是否牢、是否稳、材质是否合要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 架体稳定 | 与墙体拉结间距是否符合规定 拉结是否牢固 是否按规定设置剪刀撑 是否按规定高度作整体加固 门架立杆垂直偏差超过规定 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 架体防护 | 脚手架外侧是否设置1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板 架体外侧是否挂密目网或网间是否严密 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 材质 | 杆件变形严重 局部开焊 杆件锈蚀是否刷防锈漆 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 荷载 | 施工荷载超过规定 脚手架荷载堆放是否均匀 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |
|  | 通道 | 是否设置上下专用通道 通道设置是否符合要求 | £符合要求 £不符合要求 £符合要求 £不符合要求 |  |

检查人员签名：                                       日期：

施工单位项目经理确认：                               监理单位总监确认：

## 特种作业、技术工种作业人员持证上岗情况检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩机数量 |  | 塔式起重机数量 |  | 施工升降机数量 |  | 外架面积 |  |  |  | 高支模面积 |  |
| 作业工种 |  |  | 进场报审人数 | 实名制平台登录人数 | 持证人数 |  |  | 无证上岗人数 | 签订劳动合同人数 |  | 岗前教育培训人数 |
|  |  |  |  |  | 在岗 |  | 不在岗 |  |  |  |  |
| 特 种 作 业 | 电工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电焊工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机械安装维修工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔式起重机司机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工升降机司机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 司索信号工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架子工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桩机操作工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 工 种 | 钢筋工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌筑工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水电工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抹灰工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业工种 |  |  | 进场报审人数 | 实名制平台登录人数 | 持证人数 |  |  | 无证上岗人数 | 签订劳动合同人数 |  | 岗前教育培训人数 |
|  |  |  |  |  | 在岗 |  | 不在岗 |  |  |  |  |
| 技 术 工 种 | 防水工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油漆工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镶贴工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员签名：                              日期：

施工单位项目经理确认：                      监理单位总监确认：

- 建筑起重机械责任主体履职情况检查表

市          县（区）                               （工程名称）

使用（施工）单位：                     监理单位：

租赁（产权）单位：                     安装单位：

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 租赁（产权）单位安全技术档案 | 1.产权备案证、产品合格证、制造许可证、安装使用说明书等。 |  |  |  |
|  |  | 2.定期检验报告、定期自行检查维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和安全生产事故记录、累计运转记录等运行资料。 |  |  |  |
|  |  | 3.历次安装验收资料。 |  |  |  |
| 2 | 安装、拆卸单位职责履行情况 | 1.是否按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字。 |  |  |  |
|  |  | 2.是否组织安全施工技术交底并签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。 |  |  |  |
|  |  | 4.是否按规定办理安装（拆卸）告知手续。 |  |  |  |
|  |  | 5.是否签订安装、拆卸合同及安全协议书。 |  |  |  |
|  |  | 6.是否进行安装后自检及经第三方检测合格。 |  |  |  |
| 3 | 使用单位（施工单位）职责履职情况 | 1.是否有产权备案证。 |  |  |  |
|  |  | 2.是否审核安拆单位资质证书、安全生产许可证、特种作业人员上岗证。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否审核安拆单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程施工专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。 |  |  |  |
|  |  | 4.是否监督安拆单位、维保单位在建筑起重机械安拆过程和使用过程中按专项施工方案及相关规范标准执行。 |  |  |  |
| 3 | 使用单位（施工单位）职责履职情况 | 5.是否制定了建筑起重机械使用过程生产安全事故应急救援预案。 |  |  |  |
|  |  | 6.是否按规定配备设备管理人员、设备管理人员是否按规定监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。 |  |  |  |
|  |  | 7.施工现场有多台塔式起重机作业时，是否组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。 |  |  |  |
|  |  | 8.是否在建筑起重机械第三方检测验收合格后组织多方联合验收，并及时办理使用登记手续。 |  |  |  |
|  |  | 9.安拆专项施工方案、安装完毕验收资料、基础验收记录、安全操作技术交底记录、操作人员证件、日常维修保养记录、租赁合同、安拆合同使用告知登记手续、施工升降机安全防坠器合格证及检验（标定）报告等资料收集是否完整。 |  |  |  |
| 4 | 监理单位安全职责履行情况 | 1.是否审核建筑起重机械产权备案登记证明。 |  |  |  |
|  |  | 2.是否审核建筑起重机械安拆单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。 |  |  |  |
|  |  | 4.是否监督检查建筑起重机械的使用情况。 |  |  |  |
|  |  | 5.发现存在生产安全事故隐患的，是否要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的，是否及时向建设单位报告。 |  |  |  |
|  |  | 6.是否监督建筑起重机械产权单位对设备实体按照相关标准要求进行全面检查和维护保养，并留存租赁（产权）单位检查记录并签字确认。 |  |  |  |
| 其它检查情况： |  |  |  |  |  |

检查人员：                              检查日期：

施工单位项目经理确认：                  租赁（产权）单位确认：

监理单位总监确认：                      安装单位确认：

- 建筑起重机械现场安全检查表

市          县（区）                         （工程名称）

| 现场安装设备数量：塔式起重机 台，施工升降机 台，物料提升机 台。 抽查设备数量： 塔式起重机 台，施工升降机 台，物料提升机 台。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、塔式起重机 |  |  |  |  |  |
| 设备型号： 出厂编号： 出厂日期： 生产厂家： |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 租赁（产权）单位： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 评价结果 |  |  |
|  |  |  | 符合 |  | 不符合 |
| 1 | 基础（轨道承载力满足安全使用要求，排水通畅，并与基坑保持安全距离 |  |  |  |  |
| 2 | 起重量、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效 |  |  |  |  |
| 3 | 主要受力结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀 |  |  |  |  |
| 4 | 各连接螺栓、销轴选用及安装符合规定，螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |  |  |
| 5 | 供电系统符合规范，且采用TN-S接零保护系统供电,防雷接地、电气接地装置牢固可靠，符合规定 |  |  |  |  |
| 6 | 塔式起重机与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求，群塔作业应设置安全措施 |  |  |  |  |
| 7 | 吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置 |  |  |  |  |
| 8 | 附着装置设置合理、连接可靠，自由端高度符合要求，特殊附着形式按审批方案设置 |  |  |  |  |
| 9 | 塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 |  |  |  |  |
| 10 | 操作人员持有效证件上岗，按章操作 |  |  |  |  |
| 11 | 设备经检测及验收合格后投入使用 |  |  |  |  |
| 12 | 设备录入广西建筑起重机械安全监督管理系统情况 |  |  |  |  |
| 13 | 其他安全问题： |  |  |  |  |
| 统计 | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |  |
| 二、 □ 施工升降机 □ 物料提升机 |  |  |  |  |  |
| 设备型号： 出厂编号： 出厂日期： 生产厂家： |  |  |  |  |  |
| 安装单位： 租赁（产权）单位： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 评价结果 |  |  |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 地面防护围栏、停层平台等防护设施符合规范要求 |  |  |  |  |
| 2 | 传动装置与吊笼连接安全可靠 |  |  |  |  |
| 3 | 施工升降机齿轮、导轮、滚轮等与齿条、导轨架间隙符合要求，运行平稳 |  |  |  |  |
| 4 | 按规定安装起重量限制器、急停装置等且灵敏有效 |  |  |  |  |
| 5 | 防坠安全器在有效期内、无异响 |  |  |  |  |
| 6 | 极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置齐全、灵敏有效 |  |  |  |  |
| 7 | 外笼门、吊笼门机电联锁装置灵敏、可靠、有效 |  |  |  |  |
| 8 | 吊笼行程范围与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求 |  |  |  |  |
| 9 | 供电系统符合规范，且采用TN-S接零保护系统供电，防雷接地、电气接地装置牢固可靠，符合规定 |  |  |  |  |
| 10 | 钢丝绳的规格、使用符合产品说明书要求 |  |  |  |  |
| 11 | 物料提升机安装高度超过30米，是否满足JGJ88-2010规定的安全要求 |  |  |  |  |
| 12 | 附着装置设置合理、连接可靠，自由端高度符合要求，特殊附着形式按审批方案设置 |  |  |  |  |
| 13 | 操作人员持有效证件上岗，按章操作 |  |  |  |  |
| 14 | 设备经检测及验收合格后投入使用 |  |  |  |  |
| 15 | 设备录入广西建筑起重机械安全监督管理系统情况 |  |  |  |  |
| 16 | 其他安全问题： |  |  |  |  |
| 统计 | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |  |

检查人员：                              检查日期：

施工单位项目经理确认：                  租赁（产权）单位确认：

监理单位总监确认：                      安装单位确认：

## 建设工程极端天气防范情况检查表

市       县                         （工程名称）

| 建设单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  |
| 监理单位： |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 评价结果 | 存在问题 |
| 1 | 是否建立极端天气防范工作领导小组，落实工作职责 | £符合 £不符合 |  |
| 2 | 是否制定极端天气应急救援预案，并进行演练 | £符合 £不符合 |  |
| 3 | 是否制定值班制度，明确值班人员及其职责 | £符合 £不符合 |  |
| 4 | 是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查 | £符合 £不符合 |  |
| 5 | 是否落实应急物资，物资储备，是否定期开展检查 | £符合 £不符合 |  |
| 6 | 塔式起重机基础防浸泡措施制定、实施情况 | £符合 £不符合 |  |
| 7 | 现场是否确定了极端天气重点监控部位 | £符合 £不符合 |  |
| 8 | 是否明确极端天气应急响应期间的人员转移安置方式 | £符合 £不符合 |  |
| 9 | 是否落实应急抢险人员，是否对应急抢险人员进行必要的培训 | £符合 £不符合 |  |
| 11其他问题： |  |  |  |

检查人员签名：                              日期：

施工单位项目经理确认：                       监理单位总监确认：

## 建筑工地运输车辆超限超载检查表

市       县                       （工程名称）

| 建设单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  |
| 监理单位： |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 评价结果 | 存在问题 |
| 1 | 是否签订合法装载承诺书 | £符合 £不符合 |  |
| 2 | 渣土运输治理超载监督工作制度情况 | £符合 £不符合 |  |
| 3 | 渣土运输治理超载监督管理台帐建立情况 | £符合 £不符合 |  |
| 4 | 是否存在超限超载、未清洗或夹带渣土破坏和污损道路的情况 | £符合 £不符合 |  |
| 5其他问题： |  |  |  |

检查人员签名：                              日期：

施工单位项目经理确认：                       监理单位总监确认：

## 建设工程防中小学生溺水情况检查表

市       县                        （工程名称）

| 建设单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  |
| 监理单位： |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 评价结果 | 存在问题 |
| 1 | 封闭围挡及门卫室值班制度 | £符合 £不符合 |  |
| 2 | 施工完成的水坑水池、沟槽坑塘是否及时回填 | £符合 £不符合 |  |
| 3 | 施工过程中的开挖的水坑水池等是否在周边搭设防护栏杆和加挂密目安全网进行封闭并设立警示标识 | £符合 £不符合 |  |
| 4其他问题： |  |  |  |

检查人员签名：                              日期：

施工单位项目经理确认：                       监理单位总监确认：

- 建设工程施工现场消防安全检查表

市       县                                                      （工程名称）

| - 检查建筑 |  |  | - 项目类别 | - 民用建筑□ - 工业建筑□ - 公共建筑□ - 其 它 □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设单位 |  |  | - 监理单位 |  |  |
| - 施工单位 |  |  | - 检查日期 |  |  |
| - 序号 |  | - 内容 |  | - 检查情况 | - 存在问题 |
| - 消防安全管理 | - 1 | - 施工单位是否根据建设项目规模、现场消防安全管理的重点，建立消防安全管理责任制，制定消防安全管理制度，编制施工现场防火技术方案及应急预案；监理单位是否对上述内容进行审查。 |  | - 符合□ 不符合□ |  |
|  | - 2 | - 施工人员进场前，施工现场的消防安全管理人员是否向施工人员进行消防安全教育和培训。 |  | - 符合□ 不符合□ |  |
|  | - 3 | - 施工作业前，施工现场的施工管理人员是否向作业人员进行消防安全技术交底；监理单位是否见证交底。 |  | - 符合£ 不符合□ |  |
|  | - 4 | - 施工过程中，施工现场的消防安全负责人是否定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。 |  | - 符合£ 不符合□ |  |
|  | - 5 | - 是否依据消防安全应急预案，定期开展灭火及应急疏散的演练。 |  | - 符合□ 不符合□ |  |
|  | - 6 | - 动火审批制度落实情况。 |  | - 符合□ 不符合□ |  |
| - 2、建筑防火措施 | - 7 | - 临时用房建筑构件的燃烧性能等级是否为A级；当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级是否为A级。 |  | - 符合□ 不符合□ |  |
|  | - 8 | - 高层建筑是否使用合格的阻燃式密目式安全网 |  | - 符合□ 不符合□ - 不涉及£ |  |
|  | - 9 | - 施工现场易燃易爆物品存放是否符合要求；是否明确划分出易燃易爆物品仓库区和禁火作业区；施工现场作业区、生活区、仓库是否明显划分。 |  | - 符合□ 不符合□ - 不涉及□ |  |
|  | - 10 | - 在高处实施电、气焊切割作业时，是否对作业周边和下方实施防护遮挡，焊渣应有容器接装（查是否有焊渣接装容器）。 |  | - 符合□ 不符合□ |  |
|  | - 11 | - 既有建筑进行扩建、改建施工时，是否明确划分施工区和非施工区 |  | - 符合□ 不符合□ - 不涉及□ |  |
| - 3、临时消防设施 | - 11 | - 动火作业区、办公区、临时宿舍、食堂、仓库等防火部位，灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2 具。 |  | - 符合□ 不符合□ |  |
|  | - 12 | - 施工现场大门入口处或作业区是否设置相关消防安全警示标志。 |  | - 符合□ 不符合□ |  |
|  | - 13 | - 施工现场是否按规定设置回旋消防通道及宽度不小于4m的临时消防车道；施工现场是否设置临时疏散通道。 |  | - 符合□ 不符合□ |  |
|  | - 14 | - 临时用房及在建工程的临时消防用水给水管管径不应小于DN100。 |  | - 符合□ 不符合□ - 不涉及□ |  |
|  | - 15 | - 高度在24m以上的建筑物，是否按规定配备2台加压水泵（一用一备）；加压水泵是否采用专用消防配电线路，扬程是否满足建筑物高度要求。 |  | - 符合□ 不符合□ - 不涉及£ |  |
|  | - 16 | - 建筑物每层是否按规定设有消火栓。 |  | - 符合□ 不符合□ |  |
| - 其他情况或具体问题描述 |  |  |  |  |  |

检查人员签名：                              日期：

施工单位项目经理确认：                       监理单位总监确认：