附件1

保障体系建设重点项目

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主 要 建 设 内 容 | 起止年限 | 总投资（万元） | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市应急指挥中心云视频平台 | 新建 | 建设市应急指挥中心云视频平台，利用市应急指挥中心平台的建设成果，通过建设云视频联网管理平台、视频综合实战应用平台和安全接入平台，充分整合城市各类视频、数据信息资源，实现资源共享、有效利用，提高各部门、各行业之间的相互配合以及应急协调能力。 | 2016-2020年 | 1000 | 市应急办 |
| 2 | 钦州应急网格化管理体系 | 新建 | 依托“广西综合治理信息系统”，将“应急子系统”置入安装后同步使用，构建责任明晰、机制健全、运行高效的基层应急网格化管理体系，并实现应急网格化管理在钦州城乡的全覆盖，确保网格员能够准确、完整、及时完成信息采集、分流处理和信息上报各项要求。 | 2016-2020年 | 待定 | 市应急办 |
| 3 | 市直学校安保能力提升工程 | 改扩建 | 建设市直各学校、幼儿园安保队伍。 | 2016-2018年 | 待定 | 市教育局 |
| 4 | 采购消防车 | 新建 | 采购17辆消防车，其中市本级负责2辆60米举高喷射车、1辆18米举高喷射车、1辆25吨重型泡沫车、1辆抢险救援车、1辆25米云梯车和1辆装备抢修车；灵山县负责1辆城市主战车和1辆18吨重型泡沫车；浦北县负责城市1辆主战车和1辆抢险救援车；钦南区负责1辆25米云梯车和1辆12吨重型泡沫车；钦北区负责1辆25米云梯车；钦州港负责1辆抢险救援车、1辆25吨重型泡沫车和1辆25米云梯车。 | 2016-2018年 | 3000 | 武警钦州市消防支队 |
| 5 | 地震应急避难场所项目 | 新建 | 市主城区、灵山县城、浦北县城、钦南区、钦北区和钦州港区各建成1个Ⅱ类地震应急避难场所。 | 2016-2020年 | 300 | 市地震局，灵山县、浦北县、钦南区、钦北区政府，钦州港区管委 |
| 6 | 突发环境事件信息管理和环境风险源备案系统 | 新建 | 建立企业风险源信息库、应急物资信息库、应急救援队伍信息库、环境敏感点信息库，与市环保局现有的重点污染源在线监控信息系统等进行对接，实现企业突发环境事件应急预案备案和环境风险源管理。 | 2016-2020年 | 60 | 市环保局 |
| 7 | 广西安全生产应急救援北部湾基地 | 新建 | （1）近期。建设指挥技术实训综合楼、化学分析楼、仪器设备仓库及维修间、基地人员生活训练用房及室外演练场地、模拟巷道配套功能用房；主要救援装备：救援车辆、抢险侦检设备、个体防护装置、通信指挥装备、实训演练装置等。 （2）远期。建设直升机停机坪、直升机停机库及维修车间；主要装备：矿山救灾装备、运输救灾通信设备、抢险侦检设备、个体防护装置、抢险救援装备、实训演练装置、必备办公设施等。 | 2016-2020年 | 31447 | 自治区安监局 |

附件2

监测预警体系建设重点项目

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主 要 建 设 内 容 | 起止年限 | 总投资（万元） | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市直学校安全监控系统改造 | 改扩建 | 市直各学校、幼儿园的安全监控系统设备改造完善工程。 | 2016-2018年 | 1031 | 市教育局 |
| 2 | 平安钦州“天网”三期补点建设项目 | 续建 | 在市区内增建部分治安监控点和治安卡口。 | 2016-2017年 | 1500 | 市公安局 |
| 3 | 平安钦州“天网”四期建设项目 | 续建 | 建设覆盖钦州市区、两县三区、乡镇的监控系统。 | 2016-2018年 | 16000 | 市公安局 |
| 4 | 防洪排涝指挥调度监控系统项目 | 新建 | 监控泵站、泵房、机组的远程监控调度及专业联合防汛调度。每座泵站上下游水位、电气参数、电机温度、视频信号等数据采集、自动控制、视频监视、安防四个部分，以及远程监控中心机房集成软件、设备及与水利局管理调度中心联网集成的相关设备和软件。实现在境内水系针对防汛排涝的联合调度以及针对水资源的综合利用的联合调度。 | 2016-2018年 | 600 | 市市政管理局 |
| 5 | 钦州港石化产业园区环保监测预警系统和应急响应中心一期建设工程 | 新建 | 建设钦州港石化产业园环保监测预警与应急响应平台及配套支撑系统： （1）安监管理与环境监测子系统满足30家企业安全生产数据接入。 （2）视频动态监控子系统满足30家企业每家3路视频点信息的接入，满足管廊监控系统150路视频点信息的接入，满足新建园区重点区域4路高点视频信息的接入。 （3）机房建设配电、综合布线、空调、新风、装饰装修、消防报警、环境监控系统工程。 （4）园区各企业至应急响应中心的网络带宽为20Mbps。 （5）建设钦州港石化产业园安全预警响应中心与环保监测平台覆盖钦州临港石化园区规划建设的30家所有排污企业的排污口及入海排污口。 （6）预警响应数据中心新增存储容量20TB。 | 2015-2017年 | 3224.13 | 广西钦州临港石化产业园开发投资有限公司 |
| 6 | 广西地震烈度速报与预警系统（钦州）项目 | 续建 | 完成12个台（包括9个基本台和3个基准台）的建设。 | 2015-2017年 | 431 | 市地震局 |
| 7 | 广西地震背景场观测网络（钦州）项目 | 新建 | 测震台站、地下流体观测台网、强震动台、新建宏观观测网、数据处理与产品加工系统（新建市级处理中心1个、县级处理中心4个）。 | 2016-2017年 | 752 | 市地震局，灵山县、浦北县、钦南区、钦北区政府 |
| 8 | 钦州市地震烈度速报与海啸预警综合观测站项目 | 新建 | 地震烈度速报基准台、深井测震台、验潮台、海平面高度监测站、GNSS连续观测站、海啸预警观测站和通信网络系统、市县信息服务系统。 | 2016-2017年 | 900 | 市地震局 |
| 9 | 钦州市气象监测预警现代化系统 | 续建 | （1）综合气象监测预警系统：风廓线雷达1部、车载与无人飞机移动应急探测系统、雷电监测网、气象信息处理与共享系统、视频会商与实景监控系统、市县级气象综合业务平台。 （2）三娘湾海洋气象探测基地：新一代数字化雷达和地波雷达各1部；雷达塔楼及业务配套用房；海上浮标站3个；船舶移动气象探测系统；海洋气象科普观光基地。 （3）雷电监测网；100m边界层风观测塔；GPS/MET观测站；土壤水分观测站及特色农业气象观测场；实景监控系统；地面气象综合业务平台；钦州市特色农业、生态、交通、旅游、环境、电力等专业气象观测网。 | 2016-2020年 | 2500 | 市气象局 |
| 10 | 钦州海洋综合气象保障服务系统 | 续建 | （1）新建船载自动站1个，大型浮标站1个，中小型浮标站3个，海岛自动站5个，岸基自动站10个，水产养殖基地气象观测站2个；在各石油、化工企业安装大气电场仪。 （2）建设海洋气象信息传输和共享平台，建设视频会商系统和预警信息发布平台。 （3）围绕中国－东盟港口城市合作网络基础保障服务要求，针对北部湾临海临港、海洋渔业、近海交通、滨海旅游和海洋生态等海洋产业和海上搜救、海上作业的需求，细化海洋功能分区，构建集约化程度高的专业性海洋气象服务平台。 | 2016-2018年 | 2000 | 市气象局 |
| 11 | 钦州市突发事件预警信息发布系统 | 新建 | （1）建设市、县区两级预警信息发布中心落实办公场所、人员，购置硬件设备。 （2）对自治区级预警信息发布平台进行本地化，开发预警信息接收的客户端系统。 （3）建设各种发布渠道，包括大喇叭、多媒体显示终端等。 | 2016-2017年 | 1500 | 市气象局 |
| 12 | 钦州地质灾害气象监测预警系统 | 续建 | （1）在各隐患点建设土壤含水量监测点100个。 （2）拟合长时效历史气象资料和地质灾害险情和灾情，建立钦州市地质灾害预警等级指标体系和预报模型。 （3）利用GIS技术和数值天气预报技术，建设地质灾害气象监测预警系统。 | 2016-2018年 | 500 | 市气象局、国土资源局 |
| 13 | 农业灾害预警监测服务体系 | 新建 | （1）建设4个生物灾害预警监测站。 （2）建设转基因农作物、产品监测站。 | 2017-2020年 | 500 | 市农业局 |

附件3

城市重要基础设施和关键资源安全建设重点项目

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主 要 建 设 内 容 | 起止年限 | 总投资（万元） | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市救援 能力建设 | 新建 | 新建中马钦州产业园消防站、河东消防站、钦北区大井工业园消防站、灵山县十里工业园消防站、滨海新城特勤消防站（大学城消防站）、浦北县工业园消防站，加强大流量、远射程拖车炮，远程供水系统，涡喷车，排烟车，消防坦克，无人机和灭火机器人等高精尖车辆装备的配备。 | 2016-2020年 | 26000 | 武警钦州市消防支队 |

附件4

基层应急体系建设重点项目

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主 要 建 设 内 容 | 起止年限 | 总投资（万元） | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区减灾准备认证和综合减灾示范社区创建工程 | 新建 | 在基层城乡全面推进社区减灾准备认证工作，基本实现“七有”：有综合减灾组织机构、有应急救助预案、有灾害隐患清单、有临时避难场所、有灾害预警信息员、有灾害应急队伍、有防灾减灾宣传活动。每年确定一定比例的社区进行认证资格评定，同时推荐获得认证资格、工作特别出色的社区参评自治区综合减灾示范社区和全国综合减灾示范社区。 | 2016-2020年 | 1236 | 市减灾委、各县区政府（管委） |
| 2 | 基层灾害 信息员培训 | 续建 | 对1134名灾害信息员进行轮训和强化培训，培训内容为新颁布的《自然灾害灾情统计制度》、国家和自治区灾情报送系统、救灾信息管理系统使用方法以及基层工作人员常用防灾避险疏散转移群众技能等。 | 2016-2020年 | 30 | 市民政局、各县区政府（管委） |
| 3 | 浦北县国家气象站搬迁工程 | 新建 | 征地10 亩，建设国家标准地面观测场、实景监控系统、地面气象综合业务平台、标准人工影响天气作业点。 | 2016-2018年 | 1500 | 浦北县政府 |
| 4 | 灵山县国家基准气候站搬迁工程 | 新建 | 征地50亩，建设观测场1个、业务楼1栋1500平方米、值班用房15套1500平方米、人工影响天气等业务辅助用房500平方米、气象现代化综合业务平台等。 | 2017-2020年 | 2500 | 灵山县政府 |

附件5

宣教培训体系建设重点项目

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容 | 起止年限 | 总投资（万元） | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防震减灾科普教育基地项目 | 改扩建 | 新建或改造建设市级防震减灾科普教育基地，灵山县、浦北县各建设1个防震减灾科普教育基地。 | 2016-2020年 | 500 | 市地震局，灵山县、浦北县政府 |

附件6

专项应急能力建设重点项目

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主 要 建 设 内 容 | 起止年限 | 总投资（万元） | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石化产业灭火救援能力建设 | 新建 | - 消防队站建设。新建2个消防站（保税港石化特勤消防站和钦州港水陆消防站），升级改造3个消防站（钦州港石化特勤消防站、钦州港鹰岭消防站和钦州市特勤消防站）。 - （2）专业消防队员配备。按照一级消防站不少于30人、特勤消防站不少于45人的标准配备人员，增配政府专职消防员210人。 - （3）高精尖消防装备配备。重点加强大功率供水车、泡沫车、高喷车、大流量移动炮、远程供水系统装备的配备。添置消防船艇1艘、消防车40辆（含1套远程供水系统和1套泡沫液远程输转系统）。 - （4）救援保障体系建设。建设区域应急保障仓库1个（我市承建，资金由自治区负责）。 | 2016-2018年 | 32900 | 武警钦州市消防支队 |
| 2 | 中国－东盟海上搜救分中心项目 | 新建 | （1）采购海上搜救应急指挥车。 （2）采购高海况搜救巡逻船。 （3）建设北部湾VTS中心；建设大榄坪VTS雷达站、三墩VTS雷达站、茅尾海VTS雷达站、青菜头VTS雷达站。 （4）建设海上交通安全高清视频监控系统。 （5）建设搜救视频指挥系统。 （6）选址三娘湾或金鼓江建设中国－东盟海上搜救分中心岸线码头和技术用房（含搜救志愿者基地）。 | 2016-2020年 | 12000 | 钦州海上搜救中心 |
| 3 | 中型溢油应急设备库、船舶和港口污染防治设施 | 改扩建 | （1）充实中型溢油应急设备库，购置应急卸载设备、溢油围控设备、溢油回收设备、溢油分散和吸附物资、储存及转运设备等，配置溢油应急指挥系统、溢油监控、检测系统、浮油回收船等防污染设备。 （2）建设钦州海上溢油监测系统，布局并建设钦州港溢油应急前沿处置点。 | 2016-2020年 | 1000 | 钦州海上搜救中心 |
| 4 | 地震小区划 | 新建 | 完成市主城区118平方公里，灵山县城40平方公里，浦北县城30平方公里，钦南区、钦北区各20平方公里的地震小区划。 | 2016-2020年 | 912 | 市地震局，灵山县、浦北县、钦南区、钦北区政府 |
| 5 | 农村民居地震安全工程 | 新建 | 实施30个农村民居地震安全示范工程（灵山县、浦北县各8个，钦南区、钦北区各6个，钦州港区2个），开展农村建筑工匠技术培训，将农村民居建筑抗震设计图集发放到村镇和农户手中，提高农村民居抗震质量。 | 2016-2018年 | 200 | 市地震局、各县区政府（管委） |
| 6 | 创建国家防震减灾示范城市 | 新建 | （1）建设国家级地震安全示范社区4个（灵山县、浦北县、钦南区、钦北区各1个），建设自治区级地震安全示范社区10个（灵山县、浦北县各3个，钦南区、钦北区各2个）。 （2）建设自治区级防震减灾科普示范学校9所（市2所，灵山县3所，浦北县2所，钦南区、钦北区各1所）。 （3）建设市级防震减灾科普示范学校29所（市3所，灵山县10所，浦北县6所，钦南区、钦北区各5所）。 （4）建设地震安全示范企业6个（市2个，灵山县、浦北县、钦南区、钦北区各1个）。 （5）建设示范医院5所（市、灵山县、浦北县、钦南区、钦北区各1所）。 | 2016-2019年 | 420 | 市地震局，灵山县、浦北县、钦南区、钦北区政府 |
| 7 | 地质灾害隐患治理 | 新建 | 开展地质灾害隐患治理，消除地质灾害隐患，保障群众生命财产安全，年均开展隐患治理10处，经费约100万元/处。 | 2016-2020年 | 5000 | 各县区政府（管委） |