附件

2021年度县级重点督办的重大事故隐患立项表

| 序 号 | 事故隐患 名称 | 存在的主要安全 事故隐患情况 | 整改要求 | 整改期限 年 月 日 | 整改单位及责任人 |  | 监管单位及负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 责任人 | 单位 | 负责人 |
| 1 | X698庇江至富罗公路观洞桥安全隐患 | 桥体侧墙出现裂缝、桥体渗水，危及行车安全 | 新建桥梁 | 2021年12月20日 | 昭平县交通运输局 | 翟杰顺 | 昭平县人民政府/市交通运输局 | 邓忠耀/邹雪群 |
| 2 | C130西坪村委—合水安全隐患 | 临水临崖，无安全防护栏，存在安全隐患 | 增设护栏 | 2021年10月31日 | 昭平县交通运输局 | 翟杰顺 | 昭平县人民政府/市交通运输局 | 邓忠耀/邹雪群 |
| 3 | Y041小汤水至汤水公路安全隐患 | 涵洞被冲毁 | 涵洞重建 | 2021年12月20日 | 昭平县交通运输局 | 翟杰顺 | 昭平县人民政府 | 邓忠耀 |
| 4 | X698庇江至富罗公路安全隐患 | 临水临崖、无安全防护栏 | 安装安全防护栏 | 2021年12月20日 | 昭平县交通运输局 | 翟杰顺 | 昭平县人民政府 | 邓忠耀 |
| 5 | 355国道K1510+350公路下边坡坍塌安全隐患 | 公路右侧下边坡坍塌，造成路面部分掏空 | 浇筑片石混凝土路基墙，回填压实路堤，恢复路面及防护设施 | 2021年12月20日 | 昭平公路养护中心 | 廖其庚 | 昭平县人民政府 | 邓忠耀 |
| 6 | 355国道K1512+450公路下边坡坍安全隐患 | 公路右侧下边坡坍塌，造成路面部分掏空 | 浇筑片石混凝土路基墙，回填压实路堤，恢复路面及防护设施 | 2021年12月20日 | 昭平公路养护中心 | 廖其庚 | 昭平县人民政府 | 邓忠耀 |